ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

La Pesquera

Conforme a la Norma IEEE 830

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | La Pesquera - plataforma web de pedidos, domicilios y reservas |
| Elaborado por | Samuel Díaz García |
| Institución | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Centro de Servicios y Gestión Empresarial |
| Programa | Tecnólogo ADSO - Análisis y Desarrollo de Software |
| Instructor | María del Pilar Bonilla |
| Lugar y fecha | Bogotá D.C., Colombia · 27 de agosto de 2026 |

# Tabla de contenido

- 1. Introducción

- 2. Descripción general

- 3. Investigación y análisis de requerimientos

- 4. Requisitos específicos

- 5. Historias de usuario

- 6. Planificación Scrum

- 7. Cronograma de actividades

- 8. Reuniones Scrum

- 9. Diagramas UML

- 10. Apéndices

- 11. Índice de términos

- 12. Diagramas del sistema

- 13. Diccionario de datos

- 14. Conclusión

# 1. Introducción

La Pesquera es una plataforma digital desarrollada con el propósito de optimizar los procesos de venta, administración y distribución de productos del mar dentro de un entorno comercial moderno.

Actualmente, muchos negocios relacionados con la venta de pescados, mariscos y comidas presentan dificultades en la gestión de pedidos, control de inventario y atención al cliente. La mayoría de estos procesos se realizan manualmente, generando demoras, errores humanos y pérdida de organización.

La Pesquera busca solucionar estos problemas mediante una plataforma web moderna, intuitiva y responsive que permita administrar de manera eficiente los productos, pedidos y usuarios del sistema.

El proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum, permitiendo una construcción progresiva del sistema mediante Sprints.

Roles del proyecto

- Product Owner: Samuel Díaz García

- Scrum Master: Samuel Díaz García

- Equipo de Desarrollo: Samuel Díaz García

- Stakeholders: Clientes y administradores de La Pesquera

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir de forma detallada los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, necesidades y características del sistema La Pesquera conforme a la norma IEEE 830.

Este documento permitirá:

- Guiar el desarrollo del sistema.

- Facilitar la comunicación entre el equipo y los stakeholders.

- Definir claramente los requisitos del software.

- Establecer criterios de validación y aceptación.

- Servir como documentación oficial del proyecto.

## 1.2 Alcance

El sistema La Pesquera abarca las siguientes funcionalidades:

Gestión de usuarios

- Registro

- Inicio de sesión

- Recuperación de contraseña

- Administración de roles

Gestión de productos

- Crear productos

- Editar productos

- Eliminar productos

- Gestionar categorías

- Gestionar inventario

Gestión de pedidos

- Carrito de compras

- Confirmación de pedidos

- Historial de pedidos

- Seguimiento de pedidos

Gestión administrativa

- Dashboard administrativo

- Reportes

- Estadísticas

- Gestión de domicilios

Gestión de repartidores

- Asignación de pedidos

- Actualización de estados

- Confirmación de entrega

Experiencia del usuario

- Interfaz responsive

- Navegación intuitiva

- Compatibilidad móvil

- Diseño moderno

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| UI | Interfaz de Usuario |
| UX | Experiencia de Usuario |
| CRUD | Crear, Leer, Actualizar y Eliminar |
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones |
| DB | Base de Datos |
| RF | Requisito Funcional |
| RNF | Requisito No Funcional |
| PO | Product Owner |
| Sprint | Iteración Scrum |
| Back-end | Lógica del servidor |
| Front-end | Interfaz visual |
| Dashboard | Panel administrativo |

## 1.4 Referencias

- Norma IEEE 830.

- Scrum Guide 2020.

- Documentación oficial de PHP.

- Documentación oficial de MySQL.

- Bootstrap Framework.

- HTML5 y CSS3.

## 1.5 Visión general del documento

El presente documento contiene toda la especificación técnica y funcional del sistema La Pesquera. Incluye requisitos, restricciones, historias de usuario, cronogramas, planeación Scrum, encuestas, entrevistas y diagramas UML.

## 1.6 Logo

Logo del restaurante La Pesquera

# 2. Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

La Pesquera es una plataforma web moderna orientada a mejorar la experiencia de compra y administración dentro del negocio. El sistema permite automatizar tareas como gestión de pedidos, administración de inventario, seguimiento de entregas, organización de productos y gestión de clientes.

El sistema está diseñado para ser utilizado desde computadores, tablets y celulares.

## 2.2 Funciones del producto

Funciones para clientes

- Registrarse

- Iniciar sesión

- Ver productos

- Buscar productos

- Filtrar categorías

- Agregar productos al carrito

- Realizar pedidos

- Consultar historial

- Ver estado del pedido

Funciones para administradores

- Gestionar productos

- Gestionar usuarios

- Gestionar categorías

- Gestionar pedidos

- Gestionar repartidores

- Visualizar estadísticas

- Administrar inventario

Funciones para repartidores

- Consultar pedidos asignados

- Cambiar estado del pedido

- Confirmar entregas

- Consultar direcciones

## 2.3 Características de los usuarios

| Perfil | Características | Necesidades |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Edad entre 18 y 65 años; uso frecuente de dispositivos móviles; nivel tecnológico básico o medio. | Comprar rápidamente; interfaz sencilla; seguimiento de pedidos. |
| Administrador | Manejo intermedio de tecnología; encargado de la operación del negocio. | Control total del sistema; reportes rápidos; gestión eficiente. |
| Repartidor | Uso constante del celular; necesita rapidez en la navegación. | Ver rutas fácilmente; cambiar estados rápidamente. |

## 2.4 Restricciones

- El sistema dependerá de conexión a internet.

- La base de datos será relacional.

- El sistema debe funcionar en navegadores modernos.

- El diseño responsive será obligatorio.

- El acceso administrativo requerirá autenticación.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios contarán con conexión a internet.

- El servidor estará disponible permanentemente.

- Los dispositivos tendrán navegadores actualizados.

- Los administradores recibirán capacitación básica.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

Corto plazo

- Optimización del sistema.

- Mejoras visuales.

- Sistema de descuentos.

Mediano plazo

- Aplicación móvil.

- Integración de pagos digitales.

- Notificaciones push.

Largo plazo

- Inteligencia artificial.

- Sistema multi-sede.

- Facturación electrónica.

- Predicción de ventas.

# 3. Investigación y análisis de requerimientos

## 3.1 Entrevistas a actores clave

Actores entrevistados: Product Owner, Cliente, Administrador, Repartidor y Desarrollador.

Pregunta 1. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema?

| Actor | Respuesta |
| --- | --- |
| Product Owner | Modernizar el negocio y facilitar los pedidos. |
| Cliente | Comprar más rápido desde el celular. |
| Administrador | Tener mejor control del inventario y pedidos. |
| Repartidor | Organizar mejor las entregas. |
| Desarrollador | Crear un sistema seguro y escalable. |

Pregunta 2. ¿Qué funcionalidades consideran indispensables?

| Actor | Funcionalidades indispensables |
| --- | --- |
| Cliente | Catálogo visual; carrito de compras; seguimiento del pedido. |
| Administrador | Dashboard; gestión de productos; reportes. |
| Repartidor | Actualización rápida de estados. |

## 3.2 Encuestas

Preguntas realizadas:

- ¿Qué tan importante considera comprar desde el celular?

- ¿Qué funcionalidades considera más importantes?

- ¿Desea seguimiento del pedido?

- ¿Qué tan importante es la seguridad?

- ¿Prefiere pagos digitales?

## 3.3 Análisis de resultados

| Funcionalidad | Votos |
| --- | --- |
| Carrito de compras | 20 |
| Seguimiento de pedidos | 18 |
| Catálogo visual | 22 |
| Pagos digitales | 17 |
| Historial de compras | 15 |

## 3.4 Conclusiones del análisis

- Los usuarios priorizan la rapidez.

- El diseño visual es importante.

- La seguridad es fundamental.

- Los pagos digitales son necesarios.

# 4. Requisitos específicos

## 4.1 Requisitos funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RF01 | El sistema permitirá registrar usuarios. |
| RF02 | El sistema permitirá iniciar sesión. |
| RF03 | El sistema permitirá recuperar contraseña. |
| RF04 | El cliente podrá visualizar productos. |
| RF05 | El cliente podrá agregar productos al carrito. |
| RF06 | El cliente podrá eliminar productos del carrito. |
| RF07 | El cliente podrá realizar pedidos. |
| RF08 | El administrador podrá gestionar productos. |
| RF09 | El administrador podrá gestionar categorías. |
| RF10 | El administrador podrá gestionar usuarios. |
| RF11 | El sistema permitirá seguimiento de pedidos. |
| RF12 | El repartidor podrá cambiar estados de entrega. |
| RF13 | El sistema enviará notificaciones automáticas. |
| RF14 | El administrador podrá visualizar estadísticas. |
| RF15 | El sistema manejará control de inventario. |
| RF16 | El sistema permitirá cancelar pedidos. |
| RF17 | El sistema almacenará historial de compras. |
| RF18 | El administrador podrá asignar repartidores. |
| RF19 | El sistema permitirá búsqueda avanzada. |
| RF20 | El sistema generará reportes administrativos. |

## 4.2 Requisitos no funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RNF01 | La carga del sistema será menor a 3 segundos. |
| RNF02 | La interfaz será responsive. |
| RNF03 | Compatibilidad con Chrome, Edge y Firefox. |
| RNF04 | Las contraseñas estarán cifradas. |
| RNF05 | El sistema soportará 300 usuarios simultáneos. |
| RNF06 | Disponibilidad del 99%. |
| RNF07 | El sistema será intuitivo. |
| RNF08 | El sistema tendrá sesiones seguras. |
| RNF09 | Las imágenes estarán optimizadas. |
| RNF10 | Las consultas SQL serán optimizadas. |

## 4.3 Requisitos de seguridad

- Hash de contraseñas.

- Validación de formularios.

- Protección contra SQL Injection.

- Control de roles.

- Protección de sesiones.

## 4.4 Requisitos de rendimiento

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.

- Optimización del servidor.

- Caché de consultas frecuentes.

## 4.5 Interfaces externas

- API de pagos.

- Google Maps.

- WhatsApp Business.

- Correos electrónicos.

# 5. Historias de usuario

| ID | Historia de usuario |
| --- | --- |
| HU-01 | Como cliente quiero registrarme para acceder al sistema. |
| HU-02 | Como cliente quiero iniciar sesión para realizar pedidos. |
| HU-03 | Como cliente quiero agregar productos al carrito para organizar mi compra. |
| HU-04 | Como cliente quiero ver el estado del pedido para saber cuándo llegará. |
| HU-05 | Como administrador quiero gestionar productos para mantener actualizado el catálogo. |
| HU-06 | Como administrador quiero gestionar pedidos para controlar la operación. |
| HU-07 | Como repartidor quiero actualizar entregas para informar al cliente. |
| HU-08 | Como administrador quiero ver estadísticas para tomar decisiones. |

# 6. Planificación Scrum

| Sprint | Alcance |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Configuración del proyecto; base de datos; diseño inicial. |
| Sprint 2 | Login; registro; roles. |
| Sprint 3 | Catálogo; carrito. |
| Sprint 4 | Pedidos; inventario. |
| Sprint 5 | Dashboard administrativo. |
| Sprint 6 | Repartidores; domicilios. |
| Sprint 7 | Reportes; estadísticas. |
| Sprint 8 | Optimización; seguridad. |

# 7. Cronograma de actividades

Cronograma general de actividades del proyecto

# 8. Reuniones Scrum

| Tipo | Objetivo |
| --- | --- |
| Daily Scrum | Seguimiento diario. |
| Sprint Planning | Planificación. |
| Sprint Review | Revisión. |
| Retrospective | Mejoras. |

# 9. Diagramas UML

El sistema se documenta mediante los siguientes diagramas UML, incluidos en la sección 12:

- Casos de uso

- Diagrama de clases

- Diagrama de secuencia

- Diagrama de actividades

- Modelo entidad-relación

# 10. Apéndices

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

- Prototipos.

- Mockups.

- Evidencias Scrum.

# 11. Índice de términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Responsive | Adaptación del sistema a distintos dispositivos. |
| Dashboard | Panel administrativo. |
| Back-end | Lógica interna del sistema. |
| Front-end | Interfaz visual del usuario. |

# 12. Diagramas del sistema

## 12.1 Diagrama de casos de uso

## 12.2 Diagrama de actividades

## 12.3 Diagrama de secuencia

## 12.4 Diagrama de componentes

## 12.5 Diagrama de clases

## 12.6 Diagrama de arquitectura

## 12.7 Diagrama de procesos

# 13. Diccionario de datos

## 13.1 Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador único (clave primaria). |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre completo del usuario. |
| correo | VARCHAR(100) | Dirección de correo electrónico (unique). |
| telefono | VARCHAR(20) | Número de contacto. |
| password | VARCHAR(255) | Hash de la contraseña de seguridad. |
| rol | ENUM(...) | Define los privilegios (Cliente, Admin, etc.). |

## 13.2 Tabla: productos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador único del producto. |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre comercial del producto. |
| descripcion | TEXT | Detalle de ingredientes o preparación. |
| precio | INT(11) | Costo unitario del producto. |
| imagen | VARCHAR(255) | Ruta o URL de la fotografía del producto. |
| categoria | VARCHAR(50) | Etiqueta de clasificación (ej. Mariscos, Bebidas). |

## 13.3 Tabla: pedidos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador único de la orden. |
| usuario_id | INT(11) | Relación con el cliente que realiza la compra. |
| productos | TEXT | Resumen textual de los productos (opcional/log). |
| total | INT(11) | Valor total a pagar por el pedido. |
| fecha | DATETIME | Registro de día y hora de la transacción. |

## 13.4 Tabla: detalle_pedido

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador único del registro de detalle. |
| pedido_id | INT(11) | Referencia al pedido principal. |
| producto_id | INT(11) | Referencia al producto específico comprado. |
| cantidad | INT(11) | Número de unidades del producto. |
| precio | INT(11) | Precio unitario al momento de la compra. |

## 13.5 Tabla: reservas

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador de la reserva de mesa. |
| usuario_id | INT(11) | ID del usuario que reserva. |
| fecha | DATE | Fecha programada para la visita. |
| hora | TIME | Hora de llegada al restaurante. |
| personas | INT(11) | Cantidad de comensales. |
| estado | VARCHAR(50) | Situación (confirmada, cancelada, pendiente). |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre de contacto para la reserva. |
| telefono | VARCHAR(20) | Teléfono de contacto. |
| observaciones | TEXT | Notas adicionales (ej. cumpleaños). |

## 13.6 Tabla: domicilios

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador del despacho. |
| pedido_id | INT(11) | Vínculo con el pedido a entregar. |
| direccion | TEXT | Dirección física de entrega. |
| estado | VARCHAR(50) | Etapa del envío (en camino, entregado). |
| repartidor | VARCHAR(100) | Nombre del personal asignado al envío. |
| fecha_entrega | DATETIME | Fecha y hora efectiva de la recepción. |
| telefono | VARCHAR(20) | Teléfono del cliente para el repartidor. |

## 13.7 Tabla: carrito

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INT(11) | Identificador del ítem en carrito. |
| usuario_id | INT(11) | Usuario dueño del carrito temporal. |
| producto_id | INT(11) | Producto pre-seleccionado. |
| cantidad | INT(11) | Cantidad de unidades a comprar. |

## 13.8 Modelo entidad-relación

Modelo entidad-relación de la base de datos de La Pesquera

# 14. Conclusión

Con "La Pesquera", buscamos que la tecnología trabaje a favor del restaurante y no al revés. Al digitalizar los pedidos y organizar la información, logramos que el servicio sea más rápido, se cometan menos errores y el negocio funcione de forma mucho más fluida. Es una solución práctica que mejora la experiencia del cliente y deja la puerta abierta para seguir creciendo con nuevas funciones en el futuro.